Nhiệm vụ 1:

- Kỹ thuật chọn và lý do: Với việc một dự án yêu cầu vấn đề khá rõ và thực tế, nên áp dụng phương pháp Start – Stop – Continue là cách hợp lý nhất để có thể áp dụng cho chiến lược lần này:

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Cách làm này không hiệu quả, nên dừng lại |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Start: Tạo thói quen phản hồi đưa lỗi lên ngay sau khi tìm thấy để cả team có thể xử ký |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển về cho PO, Với vai trò là Duy cần được báo lại ngay PO để xem xét điều chỉnh ở Sprint Refiment không thuộc phạm vi nào của Retro |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bắt đầu bổ sung tiêu chí kiểm thử responsive hay DoD cho các Sprint Sau |

Nhiệm vụ 2:

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT - 01 | Quy trình | Nhóm đang thực hiện quy trình kiểm thử tuyến tinh, đang có xu hướng dồn lỗi vào 1 ngày rồi test, đề xuất test case theo quy trình cuốn chiều |
| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| Kiểm thử chức năng đặt giữ máy | Team Dev | Cuối từng sprint | Nhật ký kiểm thử |

Nhiệm vụ 3:

Thứ tự 5 bước: H3 – H2 – H5 – H1 – H6

Hoạt động bị loại và lý do: H4: Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo -> Vi phạm nguyên tắc Self-organizing

Lời mở đầu : Chào mọi người, hôm nay chúng ta họp Sprint Retrospective nhằm nhìn lại Sprint vừa qua để cải thiện quy trình. Mong mọi người cởi mở chia sẻ, tập trung vào giải pháp và tuyệt đối không đổ lỗi cho cá nhân nhé